| NAZIV PREDMETA | PLANIRANJE PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod |  | ECS405 |  |  | Godina studija |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Nositelj/i predmeta |  | doc.dr.sc. Ljiljana Najev Čačija izv. prof. dr. sc. Ivan Matić |  |  | Bodovna vrijednost (ECTS) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Suradnici |  |  |  |  | Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) |  |  |  | P | S |  | V | T |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |
| Status predmeta |  | obvezni |  |  | Postotak primjene e-učenja |  |  |  | 25% |  |  |  |  |
| OPIS PREDMETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi predmeta |  | Pružiti studentima u praksi primjenjiva znanja iz domene detaljnog planiranja komercijalnih projekata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet |  | Uvjeti za upis propisani su Statutom Ekonomskog fakulteta, te Pravilnikom o studiju i studiranju. Kompetencije - poznavanje osnova menadžmenta – osobito funkcije planiranja, znanja iz osnova projektnog menadžmenta, poznavanje rada na računalu (MS Office). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) |  | Ishod učenja predmeta: - Samostalno osmisliti i provesti, primjenom adekvatnih metoda i alata, detaljno planiranje komercijalnih projekta (7. razina) Pojedinačni ishodi učenja: - Osmisliti postupak te utvrditi troškove i zamke planiranja projekta (7. razina). - Analizirati i vrjednovati dostupne informacije o projektu u cilju izrade plana projekta (6./7. razina) - Izraditi različite aspekte plana projekta kombiniranom primjenom metoda linijskog planiranja (6./7. razina) - Izraditi različite aspekte plana projekta kombiniranom primjenom metoda mrežnog planiranja (6./7. razina) - Upotrebom prikladnih metoda i alata osmisliti optimizaciju vremena, troškova i drugih resursa alociranih na projekt (6./7. razina). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave |  | Predavanja; Vježbe / Seminar. Tema; Sati; Tema; Sati. 1; Uvod u planiranje projekata/ Postupak, troškovi i osnovne zamke planiranja projekata; 2; Važnost planiranja projekata (obrada slučaja iz prakse)/ Inicijalna analiza troškova i osnovnih zamki planiranja projekata; 2. 2; Postupak izrade početnog plana projekta – WBS i matrica međuovisnosti; 2; Praktični zadatak: Izrada WBS-a i matrice međuovisnosti. Analiza rezultata - Moodle; 2. 3; Uloga gantograma u planiranju projekata; 2; Praktični zadatak: Izrada gantograma u svrhu planiranja projekta Analiza rezultata - Moodle Predaja zadatka 1 – Izrada WBS-a i matrice međuovisnosti; 2. 4; Metoda kritičnog puta – kritične/nekritične aktivnosti, vremenske rezerve; 2; Praktični zadatak: Primjena/izračun metode kritičnog puta Analiza rezultata - Moodle; 2. 5; Uloga vjerojatnosti u planiranju projekata; 2; Praktični zadatak: Analiza uloge vjerojatnosti u planiranju projekata Analiza rezultata – Moodle; 2. 6; Uvod u mrežno planiranje projekata – izrada mrežnih dijagrama; 2; Metode i tehnike linijskog planiranja (Integralni zadatak). Analiza rezultata - Moodle Predaja zadatka 2 - Izračun vjerojatnosti događaja; 2. 7; Planiranje vremena projektnih aktivnosti - PERT; 2; Praktični zadatak: Primjena/izračun metode PERT Analiza rezultata - Moodle; 2. Kolokvij 1. 8; Planiranje vremena projektnih aktivnosti – CPM; 2; Praktični zadatak: Primjena/primjena metode CPM Analiza rezultata - Moodle; 2. 9; Planiranje vremena projektnih aktivnosti – Precedence; 2; Primjena/izračun metode Precedence Analiza rezultata – Moodle Predaja zadatka 3 - Izrada mrežnog dijagrama; 2. 10; Procjena troškova projektnih aktivnosti – budžetiranje; 2; Praktični zadatak: Analiza i procjena troškova projektnih aktivnosti Analiza rezultata - Moodle; 2. 11; Procjena zahtjeva za resursima na projektu – Transplan, resursna matrica, histogram; 2; Praktični zadatak: Analiza i procjena zahtjeva za resursima na projektu Analiza rezultata - Moodle; 2. 12; Optimizacija vremena, troškova i resursa na projektu/ Planiranje toka novca/gotovinskih tijekova na projektu; 2; Praktični zadatak: Provedba optimizacije resursa na projektu / Analiza i planiranje toka novca na projektu Analiza rezultata - Moodle; 2. 13; Planiranje toka novca/gotovinskih tijekova na projektu/ Primjena računala/softvera u planiranju projekata; 2; Praktični zadatak: Metode i tehnike mrežnog planiranja (Integralni zadatak). Analiza rezultata - Moodle Predaja zadatka 4 -optimizacija plana projekta; 2. Kolokvij II. |
| Vrste izvođenja nastave: |  | X predavanja ☐seminari i radionice X vježbe ☐ on line u cijelosti X mješovito e-učenje ☐ terenska nastava |  |  |  | X samostalni zadaci X multimedija ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati) |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze studenata |  | Da bi ostvario pravo na potpis student mora redovito pohađati nastavu, (minimalno 50% prisustva na predavanjima i vježbama) i aktivno sudjelovati u diskusiji i obradi praktičnih zadataka te predati minimalno 50% zadataka tijekom semestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): |  | Pohađanje nastave | 1,5 | Istraživanje |  |  |  | Praktični rad |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  | Eksperimentalni rad |  | Referat |  |  |  | (Ostalo upisati) |  |  |  |  |  |
|  |  | Esej |  | Seminarski rad |  |  |  | (Ostalo upisati) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolokviji | 3 | Usmeni ispit |  |  |  | (Ostalo upisati) |  |  |  |  |  |
|  |  | Pismeni ispit |  | Projekt |  |  |  | (Ostalo upisati) |  |  |  |  |  |
| Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu |  | Provjera znanja (ishoda učenja) putem: (1) 2 kolokvija ili alternativno pismenog i usmenog ispita, te (2) individualnog i grupnog rada u rješavanju različitih problema/zadataka tijekom semestra ili alternativno pismenog i usmenog ispita. Struktura ocjene iz kolegija: - individualan i grupni rad u rješavanju različitih problema/zadataka iz domene planiranja projekta (min prag 50%) => udjel 15% u ukupnoj ocjeni - 2 kolokvija tijekom semestra (min prag 50%) => udjel 85% u ukupnoj ocjeni Ispunjavanje svih obveza za potpis (prisutnost i aktivnost) i pozitivno ocijenjen i vrednovan rad studenta na nastavi (praktični rad, kolokviji) rezultira polaganjem ispita u predroku. Neuspješno izvršene aktivnosti/aspekte rada na nastavi student polaže u redovnim ispitnim rokovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) |  | Naslov |  |  |  |  |  |  | Broj primjeraka u knjižnici |  | Dostupnost putem ostalih medija |  |  |
|  |  | Radujković, M. i suradnici: Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet, Zagreb, 2012., (str. 5-224; 273-388) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Autorizirana predavanja i drugi nastavni materijal dostupan na Moodle stranicama kolegija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hartley, S. (2020). Project Management: A practical guide to planning and managing projects. Routledge, New York |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska literatura |  | Paul, V. K., & Basu, C. (2017). A handbook for Construction Project Planning and Scheduling. Copal Publishing Group, Lajpat Nagar Dionne, R. (2018). Project Planning for the Stage: Tools and Techniques for Managing Extraordinary Performances, Southern Illinois University, Carbondale Lock, D. (2017). The essentials of project management. Routledge, New York Raju, I. B., & Ganta, P. (2021). The impacts of Various Activity Distribution on Project Management in CPM and PERT Networks. Solid State Technology, 64(2), 6502-6513. Kholil, M., Alfa, B. N., & Hariadi, M. (2018). Scheduling of house development projects with CPM and PERT method for time efficiency (Case study: House type 36). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 140, No. 1, p. 012010). IOP Publishing. Cynthia, O. U. (2020). Implementation of Project Evaluation and Review Technique (PERT) and Critical Path Method (CPM): A Comparative Study. Int J Ind Operations Res, 3(004). Romadhona, S., Kurniawan, F., & Tistogondo, J. (2021). Project Scheduling Analysis Using the Precedence Diagram Method (PDM) Case Study: Surabaya’s City Outer East Ring Road Construction Project (Segment 1). International Journal of Engineering, Science and Information Technology, 1(2), 53-61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja |  | - Praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata (nastavnik). - Nadzor izvođenja nastave (prodekan za nastavu). - Analiza uspješnosti studiranja po svim predmetima studija (prodekan za nastavu). - Studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave za svaki predmet studija (UNIST, Centar za unaprjeđenje kvalitete). - Ispitom koji provodi predmetni nastavnik provjeravaju se svi ishodi učenja predmeta. Periodično se vrši provjera sadržaja ispita, temeljem koje se utvrđuje primjerenost načina provjeravanja ishoda učenja (prodekan za nastavu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |